KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

INFORMATIKOS FAKULTETAS

KOMANDA: JEAL

PROJEKTAS: JEAL — STUDENTŲ VEIKLŲ PAIEŠKA

Modulis: P175B015 Programų sistemų inžinerija

Laboratorinių darbų dokumentacija

Laboratorinių darbų dėstytojas:

doc. T. Blažauskas

Vertintojas

V. Limanauskienė

Studentai:

Jokūbas Linkevičius  IFF-6/9

Agnius Laurinaitis  IFF-6/9

Ernestas Vyšniauskas  IFF-6/9

Lukrecija Slavinskaitė  IFF-6/9

Kaunas, 2026

TURINYS

Įvadas	3

1. Laboratorinių darbų ataskaitos	4

1.1. L0 laboratorinio darbo ataskaita	4

1.2. L1 laboratorinio darbo ataskaita	4

1.3. L2 laboratorinio darbo ataskaita	7

1.4. L3 laboratorinio darbo ataskaita	11

1.4.1. Įvadas	11

1.4.2. Analizė	12

1.4.3. Projektas	12

2. Sprintai	13

2.1. Sprintas 1	13

2.2. Sprintas 2	14

2.3. Sprintas 3	15

2.4. Sprintas 4	16

2.5. Sprintas 5	18

2.6. Sprintas 6	19

2.7. Burn-down grafikai	20

3. Testavimai	21

4. Proceso organizavimas	23

5. Retrospektyva	23

6. Išvados	24

7. Priedai	24

8. Dokumentacija naudotojui	25

8.1. Apibendrintas sistemos galimybių aprašymas	25

8.2. Vartotojo vadovas	25

8.3. Diegimo vadovas	27

9. Rezultatų apibendrinimas ir išvados	28

ĮVADAS

P175B015 modulio „Programų sistemų inžinerija“ tikslas: įgyti bazines programavimo inžinerijos žinias ir praktinius gebėjimus taikyti tinkamus projektavimo metodus konkretiems programų sistemų tipams, organizuoti projektavimo darbus.

Laboratorinių darbų tikslas yra taikant teorijoje gautas žinias, gilintis į projektavimo proceso organizavimą, įgyti komandinio darbo patirtį, parengti reikalavimus projektuojamai sistemai, sukurti sistemos modelį, nubraižyti sistemos architektūrą, sukurti programos kodą, jį ištestuoti, parengti projekto naudotojo dokumentaciją, projekto pristatymą skaidrėmis, projekto tarpinius dokumentus talpinti talpykloje (repozitorijoje).

Šiame dokumente pateikta modulio P175B015 laboratorinių darbų ataskaitos ir sukurtos programų sistemos Dokumentacija naudotojui.

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Užsakovas: universiteto studentai ir studijų organizatoriai.

Funkciniai reikalavimai:

Sistema skirta žiniatinklio (web) platformai.

Tikslinė auditorija – universitetų studentai.

Vartotojas gali atlikti pomėgių testą ir gauti asmenines rekomendacijas.

Sistema rekomenduoja klubus ir renginius pagal vartotojo interesus.

Vartotojai gali registruotis į renginius bei prisijungti prie klubų.

Sistema turi palaikyti QR kodo tikrinimą dalyvavimui patvirtinti.

Sistema turi turėti administratoriaus panelę klubų ir renginių valdymui.

Vartotojai gali matyti panašių interesų turinčius studentus.

Nefunkciniai reikalavimai:

Sistema turi veikti naršyklėje (Chrome, Firefox).

Sistema turi būti reaguojanti (responsive) – pritaikyta mobiliems įrenginiams.

Duomenys saugomi PostgreSQL duomenų bazėje.

Visos API užklausos turi būti autentifikuotos Bearer tokenu.

Sistema turi būti pasiekiama per VPS serverį.

Reikšminiai žodžiai: Studentai, Klubai, Renginiai, Rekomendacijos, Universitetas.

1. LABORATORINIŲ DARBŲ ATASKAITOS

1.1. L0 laboratorinio darbo ataskaita

Laboratorinių d. laikas: ketvirtadieniais 9:00

Projekto valdymo įrankio kuprinės (backlog) URL: https://jokubaslink.atlassian.net/jira/software/projects/JEAL/boards

Projekto saugyklos URL: https://github.com/jokubaslink/jeal-analysis

Projekto wiki URL: https://github.com/jokubaslink/jeal-analysis/wiki

Projektavimo komandos nariai ir indėlis:

Jokūbas Linkevičius IFF-6/9 yra produkto savininkas (Product Owner). Atsakingas už bendros sistemos architektūros projektavimą, duomenų bazės schemos kūrimą, Alembic migracijų valdymą, rekomendavimo variklio logiką, QR kodo tikrinimo sistemos kūrimą (HMAC-SHA256) bei diegimą VPS serveryje.

Agnius Laurinaitis IFF-6/9 yra Scrum masteris. Organizavo sprintus, tvarkė Jira backlogą, kūrė administratoriaus panelę (klubų ir renginių CRUD), rūpinosi renginių matomumo valdymu bei turinio validacija, rašė dokumentaciją.

Ernestas Vyšniauskas IFF-6/9 kūrė priekinę (frontend) dalį: React SPA su Vite ir Tailwind CSS v4, įgyvendino navigacijos struktūrą, klubų bei renginių naršymo puslapius su filtrais ir puslapiavimais, React Router v6 maršrutizavimą ir API kliento sluoksnį.

Lukrecija Slavinskaitė IFF-6/9 kūrė vartotojo sąsajos komponentus, įgyvendino įvedinimo (onboarding) testą, pomėgių pasirinkimo puslapį, vartotojo prietaisų skydelį (dashboard) bei testavimą naršyklėse.

Kuriama žiniatinklio sistema JEAL (Jokūbas–Ernestas–Agnius–Lukrecija), skirta padėti universiteto studentams atrasti klubus ir renginius, atitinkančius jų pomėgius. Sistema veikia trijų sluoksnių architektūra: React SPA naršyklėje ↔ FastAPI backende ↔ PostgreSQL duomenų bazėje.

1.2. L1 laboratorinio darbo ataskaita

Sukurti universitetų studentams skirtą žiniatinklio platformą, kuri personalizuotai rekomenduoja klubus ir renginius pagal pomėgius.

Išmokti dirbti komandinį darbą, panašų į tikrą inžinerinę praktiką.

Užduoties atlikimui naudojame: Python / FastAPI (backend), React 18 / Vite / Tailwind CSS v4 (frontend), PostgreSQL (duomenų bazė).

Bendravimui tarpusavyje naudojame – Discord.

Projektą saugome – GitHub repozitorijoje.

Funkciniai reikalavimai:

Sistema skirta žiniatinklio vartotojams.

Orientuota į universitetų studentus.

Vartotojas atlieka pomėgių testą ir gauna personalizuotas rekomendacijas.

Kiekvienas vartotojas gauna unikalias rekomendacijas pagal savo pomėgius.

Vartotojai gali registruotis į renginius su pajėgumų ribojimo ir laukimo eilės funkcija.

Nefunkciniai reikalavimai:

Sistema valdoma naršyklėje su pele ir klaviatūra.

Pritaikyta mobiliems įrenginiams (responsive dizainas).

Atminties ir resursų naudojimas – optimizuotas.

OS: nepriklausoma (žiniatinklio programa).

Backlog: https://jokubaslink.atlassian.net/jira/software/projects/JEAL/boards

Sprintas 1 – Backlog istorijos:

| Istorija | SP | Vykdytojas | Būsena |
| --- | --- | --- | --- |
| Sukurti PostgreSQL duomenų bazę | 3 | Jokūbas | Baigta |
| Sukurti users lentelę | 3 | Jokūbas | Baigta |
| Sukonfigūruoti DB ryšį FastAPI | 2 | Jokūbas | Baigta |
| Pridėti GET /health ir CORS | 2 | Jokūbas | Baigta |
| POST /auth/register maršrutas | 4 | Agnius | Baigta |
| POST /auth/login maršrutas | 4 | Agnius | Baigta |
| Prisijungimo API kvietimas + redirect | 4 | Agnius | Baigta |
| Atsijungimo funkcionalumas | 3 | Agnius | Baigta |
| React app su Vite ir maršrutais | 3 | Ernestas | Baigta |
| Layout komponentas puslapiams | 3 | Ernestas | Baigta |
| API kliento konfigūracija | 3 | Ernestas | Baigta |
| Apsaugotas maršrutas + redirect | 4 | Ernestas | Baigta |
| Registracijos formos UI | 3 | Lukrecija | Baigta |
| Registracija: kliento validacija | 4 | Lukrecija | Baigta |
| Slaptažodžio taisyklės + redirect | 3 | Lukrecija | Baigta |
| Prisijungimo formos UI | 4 | Lukrecija | Baigta |
| Pridėti stulpelius vartotojo lentelėje | 4 | Jokūbas | Baigta |
| Iš viso | 56 SP |  | 18 / 18 |

GitHub: https://github.com/jokubaslink/jeal-analysis

1.3. L2 laboratorinio darbo ataskaita

Projekto tikslai/užduotis:

Sukurti personalizuotą studentų veiklų paieškos sistemą.

Išmokti dirbti komandinį darbą, panašų į realią inžinerinę praktiką.

Įsisavinti judraus sistemų kūrimo taikant „Scrum“ metodiką ypatybes.

Sistema turi išpildyti iškeltus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus.

Užduoties analizė:

Naudojame Python / FastAPI backendui ir React 18 / Vite frontendui.

Bendravimui tarpusavyje naudojame – Discord.

Projektą saugome – GitHub repozitorijoje.

Funkciniai reikalavimai:

Sistema skirta žiniatinklio vartotojams.

Orientuota į universitetų studentus.

Vartotojas atlieka pomėgių testą ir gauna personalizuotas rekomendacijas.

Galima filtruoti klubus pagal kategoriją ir miestą.

Galima registruotis į renginius su laukimo eilės sistema.

Nefunkciniai reikalavimai:

Sistema valdoma naršyklėje.

Responsive dizainas (mobilūs įrenginiai).

OS: nepriklausoma.

GitHub: https://github.com/jokubaslink/jeal-analysis

Backlog: https://jokubaslink.atlassian.net/jira/software/projects/JEAL/boards

Wiki: https://github.com/jokubaslink/jeal-analysis/wiki

Įvykdytas sprintas (2 sprintas):

| Istorija | SP | Vykdytojas | Būsena |
| --- | --- | --- | --- |
| interest_categories ir user_interest lentelės | 6 | Jokūbas | Baigta |
| Pradiniai interest_categories duomenys | 3 | Jokūbas | Baigta |
| GET / PUT user_interest API | 6 | Agnius | Baigta |
| Dashboard UI: rodyti vartotojo info | 5 | Lukrecija | Baigta |
| Dashboard UI: išsaugoti vartotojo info | 6 | Lukrecija | Baigta |
| Pomėgiai UI: kategorijų žymimieji laukai | 6 | Lukrecija | Baigta |
| Pomėgiai: išsaugoti per API + rodyti esamus | 6 | Agnius | Baigta |
| Validacija: min. 1 pomėgis; patvirtinimas | 4 | Ernestas | Baigta |
| clubs ir events lentelės su kategorijomis | 6 | Jokūbas | Baigta |
| Pradiniai klubų ir renginių duomenys | 3 | Agnius | Baigta |
| GET endpoint'ai: klubai ir renginiai | 5 | Ernestas | Baigta |
| Iš viso | 56 SP |  | 11 / 11 |

Šis sprintas buvo labai svarbus – sukūrėme pagrindinę duomenų bazės struktūrą ir vartotojo pomėgių sistemą. Visa pagrindinė architektūra šiame sprinte tapo aiški ir stabili tolesniam kūrimui.

Burn-down grafikai:

Sprintas 2 — Burn-down: Planas: 58 taškų | Įvykdyta: 58 taškų | Likutis: 0 | Proc.: 100%

Iš grafikų matyti, kad sprintas įvykdytas pagal planą. Komanda sugebėjo atlikti visas iškeltąsias istorijas laiku.

Retrospektyva:

Kas gerai vyko per Sprintą? Per šį sprintą sugebėjome išgryninti pagrindinę duomenų bazės schemą ir nustatyti aiškų pomėgių sistemos modelį.

Ką galima būtų patobulinti? Sunkiau sekėsi koordinuoti backend ir frontend darbus vienu metu – kai kurios API sutartys buvo tikslintinos.

Ką mes patobulinsime sekančiam Sprintui? Tiksliau apibrėšime API kontraktus prieš pradedant frontend darbą.

1.4. L3 laboratorinio darbo ataskaita

1.4.1. Įvadas

Šio semestro projekto pagrindinis tikslas – įsisavinti judraus sistemų kūrimo taikant „Scrum“ metodiką ypatybes ir taikant šią metodiką realizuoti funkcionuojantį produktą.

Nusprendėme kurti studentų veiklų paieškos platformą JEAL (Jokūbas–Ernestas–Agnius–Lukrecija), kuri padeda universitetų studentams atrasti jiems tinkamus klubus ir renginius.

Šiam projektui iškelti tokie reikalavimai:

Kūrimo procesas turi būti organizuojamas taikant „Scrum“ metodiką.

Kiekvienai iteracijai iškeliamas konkretus tikslas.

Sistema turi būti naudinga ir funkcionuojanti.

Sistema turi išpildyti iškeltus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus.

Sistema turi būti dokumentuota.

Šį darbą sudaro sistemos analizė, projekto apžvalga, sprintų ataskaitos, galutinio produkto testavimai ir projekto išvados. Prieduose pateikiamos visos nuorodos.

1.4.2. Analizė

Sistemos pagrindinis tikslas – padėti universitetų studentams rasti veiklas, atitinkančias jų pomėgius.

Tai atliekama per onboarding testą, kuriame vartotojas pasirenka pomėgius ir nurodo dalyvavimo pageidavimus (klubai / renginiai / abu). Sistema pagal tai sukuria personalizuotą rekomendacijų srautą.

Užduoties atlikimas:

Naudojame Python 3.10+ ir FastAPI (backend).

Naudojame React 18, Vite ir Tailwind CSS v4 (frontend).

Duomenys saugomi PostgreSQL su SQLAlchemy ORM.

Bendravimui tarpusavyje naudojame – Discord.

Projektą saugome – GitHub repozitorijoje.

1.4.3. Projektas

Projekto tikslas:

Sukurti studentams skirtą platformą, kuri išsiskirtų personalizuotomis rekomendacijomis.

Išmokti dirbti komandinį darbą, panašų į tikrą inžinerinę praktiką.

Įsisavinti Scrum metodiką ir ją taikant realizuoti veikiančią sistemą.

Sistema turi išpildyti iškeltus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus.

Funkciniai reikalavimai:

Sistema skirta žiniatinklio vartotojams.

Orientuota į universitetų studentus.

Vartotojas gali atlikti pomėgių testą ir gauti rekomendacijas.

Vartotojas gali pasirinkti dalyvavimo pageidavimus (klubai / renginiai / abu).

Vartotojas gali keisti savo pomėgius ir nustatymus.

Vartotojas gali prisijungti prie klubų ir registruotis į renginius.

Sistema palaiko renginio pajėgumų ribojimą ir laukimo eilę.

Sistema generuoja QR kodus dalyvavimui patvirtinti.

Sistema turi administratoriaus panelę klubų ir renginių valdymui.

Nefunkciniai reikalavimai:

Sistema valdoma naršyklėje (Chrome, Firefox).

Responsive dizainas – pritaikyta mobiliems įrenginiams.

Sistema pasiekiama per VPS serverį.

Visos autentifikuotos API užklausos apsaugotos Bearer tokenu.

2. SPRINTAI

Sprintų suvestinė:

| Sprintas | Planuota taškų | Įvykdyta taškų | Istorijų sk. | Būsena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65 | 65 | 18 | Baigtas |
| 2 | 58 | 58 | 11 | Baigtas |
| 3 | 95 | 95 | 21 | Baigtas |
| 4 | 111 | 111 | 25 | Baigtas |
| 5 | 89 | 89 | 21 | Baigtas |
| 6 | 116 | 91 | 24 | Vykdomas |
| Iš viso | 534 | 509 | 120 | 115 / 120 baigta |

2.1. Sprintas 1

Išviso įvykdyta taškų: 65 iš 65.

Pirmame sprinte sukūrėme pagrindinę projekto struktūrą: PostgreSQL duomenų bazę, FastAPI backendu su autentifikacijos maršrutais (/register, /login), React SPA su Vite, maršrutizavimu ir apsaugotais puslapiais. Taip pat sukūrėme registracijos ir prisijungimo formas su validacija.

| Istorija | SP | Vykdytojas | Būsena |
| --- | --- | --- | --- |
| Sukurti PostgreSQL duomenų bazę | 3 | Jokūbas | Baigta |
| Sukurti users lentelę | 3 | Jokūbas | Baigta |
| Sukonfigūruoti DB ryšį FastAPI | 2 | Jokūbas | Baigta |
| Pridėti GET /health ir CORS | 2 | Jokūbas | Baigta |
| POST /auth/register maršrutas | 4 | Agnius | Baigta |
| POST /auth/login maršrutas | 4 | Agnius | Baigta |
| Prisijungimo API kvietimas + redirect | 4 | Agnius | Baigta |
| Atsijungimo funkcionalumas | 3 | Agnius | Baigta |
| React app su Vite ir maršrutais | 3 | Ernestas | Baigta |
| Layout komponentas puslapiams | 3 | Ernestas | Baigta |
| API kliento konfigūracija | 3 | Ernestas | Baigta |
| Apsaugotas maršrutas + redirect | 4 | Ernestas | Baigta |
| Registracijos formos UI | 3 | Lukrecija | Baigta |
| Registracija: kliento validacija | 4 | Lukrecija | Baigta |
| Slaptažodžio taisyklės + redirect | 3 | Lukrecija | Baigta |
| Prisijungimo formos UI | 4 | Lukrecija | Baigta |
| Pridėti stulpelius vartotojo lentelėje | 4 | Jokūbas | Baigta |
| Iš viso | 56 SP |  | 18 / 18 |

2.2. Sprintas 2

Išviso įvykdyta taškų: 58 iš 58.

Antrame sprinte sukūrėme pomėgių sistemą – kategorijų bei vartotojo pomėgių lenteles, API endpoint'us jų valdymui. Taip pat įdiegėme Dashboard UI su profilio peržiūra ir redagavimu, pomėgių pasirinkimo langą su žymimaisiais laukais ir validacija.

| Istorija | SP | Vykdytojas | Būsena |
| --- | --- | --- | --- |
| interest_categories ir user_interest lentelės | 6 | Jokūbas | Baigta |
| Pradiniai interest_categories duomenys | 3 | Jokūbas | Baigta |
| GET / PUT user_interest API | 6 | Agnius | Baigta |
| Dashboard UI: rodyti vartotojo info | 5 | Lukrecija | Baigta |
| Dashboard UI: išsaugoti vartotojo info | 6 | Lukrecija | Baigta |
| Pomėgiai UI: kategorijų žymimieji laukai | 6 | Lukrecija | Baigta |
| Pomėgiai: išsaugoti per API + rodyti esamus | 6 | Agnius | Baigta |
| Validacija: min. 1 pomėgis; patvirtinimas | 4 | Ernestas | Baigta |
| clubs ir events lentelės su kategorijomis | 6 | Jokūbas | Baigta |
| Pradiniai klubų ir renginių duomenys | 3 | Agnius | Baigta |
| GET endpoint'ai: klubai ir renginiai | 5 | Ernestas | Baigta |
| Iš viso | 56 SP |  | 11 / 11 |

2.3. Sprintas 3

Išviso įvykdyta taškų: 95 iš 95.

Trečiame sprinte sukūrėme pagrindinį rekomendavimo variklį. Įdiegėme interesų vektorizavimą ir kosinusinio panašumo algoritmą panašiems vartotojams rasti, klubų ir renginių rekomendavimo logiką su balų sistema. Priekinėje dalyje sukūrėme klubų ir renginių naršymo puslapius su filtrais ir UI būsenų valdymą.

| Istorija | SP | Vykdytojas | Būsena |
| --- | --- | --- | --- |
| Interesų vektorius ir kosinusinis panašumas | 8 | Jokūbas | Baigta |
| Panašūs vartotojai: fakulteto/programos stiprinimas | 5 | Jokūbas | Baigta |
| API: GET panašūs vartotojai (top N) | 5 | Jokūbas | Baigta |
| Klubų–interesų atitikimo ir balų logika | 6 | Jokūbas | Baigta |
| Renginių–interesų atitikimas; būsimi renginiai | 5 | Agnius | Baigta |
| API: GET rekomenduojami klubai (top N) | 5 | Agnius | Baigta |
| API: GET rekomenduojami renginiai | 5 | Agnius | Baigta |
| GET /recommendations: klubai ir renginiai | 8 | Agnius | Baigta |
| UI: Rekomenduojamų klubų sekcija | 3 | Ernestas | Baigta |
| Klubai rikiuojami pagal stiprumą + nuoroda | 3 | Ernestas | Baigta |
| UI: Rekomenduojamų renginių sekcija | 3 | Ernestas | Baigta |
| Klubų puslapis: pilnas sąrašas | 3 | Ernestas | Baigta |
| Klubai: kategorijų/pomėgių filtras | 8 | Ernestas | Baigta |
| Klubai: puslapiavimas / begalinis slinkimas | 5 | Ernestas | Baigta |
| Renginiai: puslapis pagal datą | 5 | Lukrecija | Baigta |
| Renginiai: filtrai pagal datą ir kategoriją | 5 | Lukrecija | Baigta |
| UI: Tuščios būsenos pranešimai | 2 | Lukrecija | Baigta |
| UI: Krovimo indikatoriai (skeletonai) | 2 | Lukrecija | Baigta |
| UI: Klaidų pranešimai ir pakartojimas | 3 | Lukrecija | Baigta |
| Pasenę renginiai pažymimi / paslepiami | 3 | Lukrecija | Baigta |
| Renginių tuščia būsena | 2 | Agnius | Baigta |
| Iš viso | 95 SP |  | 21 / 21 |

2.4. Sprintas 4

Išviso įvykdyta taškų: 111 iš 111.

Ketvirtas sprintas buvo pats produktyviausias. Įdiegėme pilną UI atnaujinimą: sukūrėme vizualinę stilių sistemą (dizaino tokeni, spalvų paletė, tipografija), daugiakartinio naudojimo komponentus (Button, Card, Input, Alert), responsive dizainą mobiliems įrenginiams. Taip pat sukūrėme pilną administratoriaus panelę su klubų ir renginių CRUD operacijomis ir nusileidimo (landing) puslapiu.

| Istorija | SP | Vykdytojas | Būsena |
| --- | --- | --- | --- |
| UI: Apibrėžti vizualinį stilių (dizaino žinynas) | 3 | Lukrecija | Baigta |
| UI: Daugiakartinio naudojimo komponentai | 5 | Lukrecija | Baigta |
| UI: Pergrupuoti globalų išdėstymą ir navigaciją | 5 | Ernestas | Baigta |
| UI: Perpiešti autentifikacijos puslapius | 3 | Lukrecija | Baigta |
| UI: Perpiešti dashboard puslapį | 3 | Lukrecija | Baigta |
| UI: Perpiešti pomėgių puslapį | 3 | Lukrecija | Baigta |
| UI: Responsive dizainas (mobilūs / planšetiniai) | 5 | Ernestas | Baigta |
| UI: Patobulinti būsenų stilius | 3 | Ernestas | Baigta |
| UI: Mikrointerakcijos ir animacijos | 2 | Ernestas | Baigta |
| UI: Prieinamumo ir kontrasto patikrinimas | 3 | Ernestas | Baigta |
| Admin: admin vaidmuo vartotojo modelyje | 5 | Agnius | Baigta |
| Admin: apsaugoti admin maršrutai ir endpoint'ai | 5 | Agnius | Baigta |
| Admin: klubų valdymo API | 5 | Agnius | Baigta |
| Admin: renginių valdymo API | 5 | Agnius | Baigta |
| Admin: UI forma klubams kurti | 3 | Agnius | Baigta |
| Admin: UI forma renginiams kurti | 3 | Agnius | Baigta |
| Admin: klubų sąrašas admin panelėje | 3 | Jokūbas | Baigta |
| Admin: renginių sąrašas admin panelėje | 3 | Jokūbas | Baigta |
| Admin: redaguoti klubus | 5 | Jokūbas | Baigta |
| Admin: redaguoti renginius | 5 | Jokūbas | Baigta |
| Admin: archyvuoti klubus | 5 | Jokūbas | Baigta |
| Admin: renginių matomumo valdymas | 5 | Jokūbas | Baigta |
| Admin: panelės pagrindinis apvalkalas | 3 | Agnius | Baigta |
| Admin: turinio validacija | 3 | Agnius | Baigta |
| Nusileidimo (landing) puslapis | 5 | Ernestas | Baigta |
| Iš viso | 111 SP |  | 25 / 25 |

2.5. Sprintas 5

Išviso įvykdyta taškų: 89 iš 89.

Penktame sprinte sukūrėme išsamų onboarding testą su klausimais, balų logika ir pomėgių pritaikymu. Įdiegėme vartotojo registraciją į klubus ir renginius, kalendoriaus rodinį Dashboard'e, QR kodų generavimą renginių ir klubo veiklų dalyvavimo patvirtinimui, renginių žemėlapį su adatėlėmis, grįžtamojo ryšio (feedback) sistemą po renginių bei sistemos diegimą VPS serveryje.

| Istorija | SP | Vykdytojas | Būsena |
| --- | --- | --- | --- |
| Onboarding testas: UI kūrimas | 5 | Lukrecija | Baigta |
| Onboarding testas: klausimų rinkinys ir balų logika | 5 | Lukrecija | Baigta |
| Onboarding testas: leisti praleisti testą | 2 | Lukrecija | Baigta |
| Onboarding testas: išsaugoti atsakymus prieš autentif. | 5 | Lukrecija | Baigta |
| Onboarding testas: atkurti atsakymus po prisijungimo | 5 | Lukrecija | Baigta |
| Onboarding testas: taikyti pomėgiams | 5 | Agnius | Baigta |
| Onboarding testas: rodyti rezultatus po autentif. | 5 | Agnius | Baigta |
| Onboarding testas: nukreipti į autentif. prieš rezultatus | 3 | Agnius | Baigta |
| Dashboard: rodyti lankomas klubus | 3 | Lukrecija | Baigta |
| Dashboard: rodyti lankomus renginius | 3 | Lukrecija | Baigta |
| Vartotojas gali prisijungti prie klubų | 5 | Ernestas | Baigta |
| Vartotojas gali registruotis į renginius | 5 | Ernestas | Baigta |
| Dashboard: kalendorius su renginiais | 5 | Ernestas | Baigta |
| Dashboard: klubų lankymo laikai kalendoriuje | 5 | Ernestas | Baigta |
| QR kodai: renginiai ir klubo veiklos | 8 | Jokūbas | Baigta |
| Greitos rekomendacijos blokas (Quick Rec.) | 3 | Agnius | Baigta |
| Žemėlapis su renginių adatėlėmis | 8 | Jokūbas | Baigta |
| Admin API: koordinatės klubams | 3 | Jokūbas | Baigta |
| Admin API: koordinatės renginiams | 3 | Jokūbas | Baigta |
| Renginių grįžtamojo ryšio sistema | 5 | Agnius | Baigta |
| JEAL sistemos diegimas VPS serveryje | 5 | Jokūbas | Baigta |
| Iš viso | 89 SP |  | 21 / 21 |

2.6. Sprintas 6

Išviso įvykdyta taškų: 116 (91 baigta).

Šeštas sprintas skirtas tobulinimams, papildomiems socialiniams funkcionalumams, testavimui ir galutiniam parengimui. Pridėta raktinių žodžių paieška, išsaugotų klubų ir renginių rodmas, renginio pajėgumų apribojimas su laukimo eilės sistema, socialinė atradimo funkcija, rekomendacijų paaiškinimo tekstai bei galutinis testavimas.

| Istorija | SP | Vykdytojas | Būsena |
| --- | --- | --- | --- |
| Onboarding testui: papildomi klausimai | 5 | Agnius | Baigta |
| Onboarding: patobulinti balų skaičiavimą | 5 | Agnius | Baigta |
| Onboarding: peržiūros ir koregavimo žingsnis | 5 | Agnius | Baigta |
| Onboarding: atskira logika klubams ir renginiams | 5 | Agnius | Baigta |
| Pradiniai duomenys: daugiau realistiškų renginių | 5 | Jokūbas | Baigta |
| Pradiniai duomenys: platesni pomėgiai | 5 | Jokūbas | Baigta |
| Pradiniai duomenys: realistiškas susiejimas | 5 | Jokūbas | Baigta |
| Vartotojas gali išsaugoti klubus ir renginius | 5 | Ernestas | Baigta |
| Išsaugoti klubai ir renginiai Dashboard'e | 3 | Ernestas | Baigta |
| Raktinių žodžių paieška per klubus ir renginius | 5 | Ernestas | Baigta |
| Nesiūlyti jau prisijungtų / išsaugotų elementų | 5 | Ernestas | Baigta |
| Renginio pajėgumų apribojimas ir laukimo eilė | 8 | Jokūbas | Baigta |
| Rekomendacijų paaiškinimo tekstai | 5 | Agnius | Baigta |
| Rikiavimo rezultatai (paieška) | 3 | Ernestas | Vykdoma |
| Klubų paveikslėliai kortelėse | 5 | Ernestas | Baigta |
| Rodyti panašių pomėgių vartotojus | 8 | Jokūbas | Baigta |
| Rodyti dalyvius su bendrais pomėgiais | 8 | Jokūbas | Baigta |
| Socialinės atradimo matomumo nustatymas | 5 | Agnius | Baigta |
| Admin: paieška klubų ir renginių valdyme | 3 | Jokūbas | Baigta |
| Testavimas: VPS versijos patikrinimas | 3 | Jokūbas | Baigta |
| Testavimas: pagrindiniai vartotojo srautai E2E | 5 | Lukrecija | Vykdoma |
| Testavimas: kryžminė naršyklė ir responsive | 3 | Lukrecija | Vykdoma |
| Paskutinis klaidų taisymas ir UI poliravimas | 5 | Lukrecija | Vykdoma |
| Galutinė dokumentacija ir demo scenarijus | 3 | Agnius | Vykdoma |
| Iš viso | 116 SP (91 baigta) |  | 19 / 24 |

2.7. Burn-down grafikai

Iš viso įvykdyta 509 iš 534 taškų (95,3 %).

Beveik sugebėjome įvykdyti darbą laiku ir pagal planą.

| Sprintas | Planuota SP | Įvykdyta SP | Likutis SP | Proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65 | 65 | 0 | 100 % |
| 2 | 58 | 58 | 0 | 100 % |
| 3 | 95 | 95 | 0 | 100 % |
| 4 | 111 | 111 | 0 | 100 % |
| 5 | 89 | 89 | 0 | 100 % |
| 6 | 116 | 91 | 25 | 78 % |
| Iš viso | 534 | 509 | 25 | 95 % |

Iš duomenų matyti, kad pirmieji penki sprintai buvo įvykdyti pagal planą. Šeštasis sprintas tebevykdomas – kai kurios istorijos dar nepraėjo testavimo etapo.

Elementai (istorijos), kurių nespėjome įvykdyti, yra susijusios su testavimo etapu ir galutiniu parengimu. Pagrindiniai sistemos funkcionalumai yra sukurti ir sistema veikia.

3. TESTAVIMAI

Kiekvieno testo metu sistema buvo paleista iš naujo. Testavome sistemos mechanikas, API endpoint'us per Swagger UI (/docs) ir UI veikimą naršyklėje (Chrome ir Firefox).

1 testas tikrina: registracijos ir prisijungimo testas.

| Registracijos ir prisijungimo testas |  |
| --- | --- |
| Aprašymas | Tikėtinas rezultatas |
| 1. Paspaudžiamas mygtukas „Registruotis". | Atidaroma registracijos forma. |
| 2. Įvedamas el. paštas ir silpnas slaptažodis. | 422 validacijos klaida – pranešimas rodomas. |
| 3. Įvedamas teisingas el. paštas ir stiprus slaptažodis. | 200 – vartotojas sukuriamas, grąžinamas user_id. |
| 4. Prisijungiama su sukurtu vartotoju. | 200 – prisijungta, nukreipiama į onboarding testą. |

2 testas tikrina: onboarding testas ir rekomendacijos.

| Onboarding testas ir rekomendacijos |  |
| --- | --- |
| Aprašymas | Tikėtinas rezultatas |
| 1. Naujas vartotojas prisijungia pirmą kartą. | Automatiškai nukreipiama į onboarding testą. |
| 2. Pasirenkamos kelios kategorijos ir pomėgiai. | Žymimieji laukai veikia, pasirinkimai išsaugomi. |
| 3. Pasirenkamas dalyvavimo pageidavimas „Klubai". | Pasirinkimas išsaugomas vartotojo profilyje. |
| 4. Pateikiamas testas. | Nukreipiama į pagrindinį srautą su rekomendacijomis. |
| 5. Tikrinamas rekomendacijų paaiškinimas. | Rodomas paaiškinimo tekstas su pomėgių sąrašu. |

3 testas tikrina: renginio registracija ir laukimo eilė.

| Renginio registracija ir laukimo eilė |  |
| --- | --- |
| Aprašymas | Tikėtinas rezultatas |
| 1. Atidaromas renginio detalių puslapis. | Rodoma pajėgumų juosta ir registracijos mygtukas. |
| 2. Registruojamasi į renginį su laisva vieta. | 200 – registration_status: „registered". |
| 3. Bandoma registruotis dar kartą. | 400 – „already registered" pranešimas. |
| 4. Registruojamasi į pilną renginį. | Automatiškai įtraukiama į laukimo eilę; rodoma eilės pozicija. |
| 5. Ankstesnis dalyvis atšaukia registraciją. | Kitas laukimo eilėje automatiškai paaukštinamas. |

4 testas tikrina: qr kodo generavimas ir tikrinimas.

| QR kodo generavimas ir tikrinimas |  |
| --- | --- |
| Aprašymas | Tikėtinas rezultatas |
| 1. Administratorius generuoja renginio QR kodą. | 200 – grąžinamas tokenas ir QR duomenys. |
| 2. Vartotojas nuskaito galiojantį QR kodą. | 200 – already_checked_in: false; dalyvavimas įrašytas. |
| 3. Tas pats QR kodas nuskaitomas dar kartą. | 200 – already_checked_in: true. |
| 4. Tokeno baitas pakeičiamas (klastojamas). | 400 – „Invalid check-in code". |

5 testas tikrina: administratoriaus panelės testas.

| Administratoriaus panelės testas |  |
| --- | --- |
| Aprašymas | Tikėtinas rezultatas |
| 1. Įprastas vartotojas bando pasiekti /admin. | Nukreipiama atgal; 403 Forbidden iš API. |
| 2. Administratorius sukuria naują klubą. | 200 – klubas atsiranda /clubs sąraše. |
| 3. Klubas deaktyvuojamas admin panelėje. | Klubas nebesiūlomas rekomendacijose. |
| 4. Renginio matomumas išjungiamas. | Renginys nepasiekiamas įprastiems vartotojams. |

4. PROCESO ORGANIZAVIMAS

Procesui organizuoti taikėme „Scrum“ metodiką. Mūsų komandą sudarė 4 nariai, visi aktyviai dirbo.

Dirbo:

Jokūbas Linkevičius, IFF-6/9 gr. (komandos vadas / Product Owner). Realizavo: sistemos architektūrą, duomenų bazės schemą ir Alembic migracijų valdymą, rekomendavimo variklį (kosinusinis panašumas, balų logika), QR kodo tikrinimo sistemą (HMAC-SHA256), renginių žemėlapį, diegimą VPS serveryje ir administratoriaus CRUD funkcijas.

Agnius Laurinaitis, IFF-6/9 gr. (Scrum masteris). Realizavo: administratoriaus panelę (klubai, renginiai, turinio validacija, matomumo valdymas), sprinto planavimą ir Jira backlogo tvarkymą, rekomendacijų paaiškinimo tekstus, onboarding testo balų logiką, projekto dokumentaciją.

Ernestas Vyšniauskas, IFF-6/9 gr. Realizavo: React SPA su Vite ir Tailwind CSS v4, navigacijos struktūrą, klubų ir renginių naršymo puslapius su filtrais ir puslapiavimais, UI komponentų biblioteką, responsive dizainą, animacijas ir raktinių žodžių paiešką.

Lukrecija Slavinskaitė, IFF-6/9 gr. Realizavo: onboarding testą (UI, klausimų rinkinys, balų logika, pomėgių integravimas), vartotojo Dashboard'ą su kalendoriumi, pomėgių pasirinkimo puslapį, testavimą naršyklėse ir galutinį UI poliravimą.

Sistema patalpinta Github repozitorijoje: https://github.com/jokubaslink/jeal-analysis

Procesas vyko iteratyviai, kiekvienos iteracijos (sprinto) trukmė – 2 savaitės. Iš viso atlikti 6 sprintai; prieš kiekvieną buvo iškeltas sprinto tikslas. Sprinto užduotys aprašytos vartotojo pasakojimais (user stories), o kiekvienas pasakojimas išskaidytas į smulkesnes užduotis. Pasakojimo apimtis įvertinta story point'ais. Kiekviena užduotis priskirta konkrečiam komandos nariui.

5. RETROSPEKTYVA

Kas gerai vyko per Sprintus?

Komanda sugebėjo reguliariai pristatyti veikiančius funkcionalumus kiekvieno sprinto pabaigoje. Rekomendavimo variklis ir QR tikrinimo sistema veikia korektiškai. Visi keturi nariai aktyviai prisidėjo prie projekto.

Darbo paskirstymas pagal kompetencijas (backend / frontend / UI) leido efektyviai dirbti lygiagrečiai.

Ką galima būtų patobulinti?

Kartais sunkiai sekėsi koordinuoti backend ir frontend sutartis – kai kurie API modeliai buvo keičiami jau frontend kūrimo metu.

Trūko automatizuotų testų (pytest) – visas testavimas buvo rankinis per Swagger UI ir naršyklę.

Ką mes patobulinsime sekančiam Sprintui?

Tiksliau apibrėšime API kontraktus prieš pradedant frontend darbą.

Baigsime likusius testavimo ir UI poliravimo darbus šeštame sprinte.

Parengsime išsamų demo scenarijų galutiniam pristatymui.

6. IŠVADOS

Atlikus projektą padarytos tokios išvados:

„Scrum“ metodika labai tinkama kuriant žiniatinklio platformas – dėl iteratyvaus proceso lengviau valdomi prioritetai ir keičiami reikalavimai.

Kiekvienam sprintui iškėlus konkretų tikslą, lengviau paskiriamos vartotojo istorijos ir kontroliuojama pažanga.

Realizuota sistema padėjo suprasti, kaip veikia personalizavimo algoritmai (kosinusinis panašumas) ir kiek reikia pastangų sukurti tokį produktą.

FastAPI yra labai patogus ir greitas įrankis kuriant REST API.

React 18 su Vite ir Tailwind CSS v4 leido greitai kurti šiuolaikišką UI.

7. PRIEDAI

GitHub: https://github.com/jokubaslink/jeal-analysis

Backlog (Jira): https://jokubaslink.atlassian.net/jira/software/projects/JEAL/boards

Wiki: https://github.com/jokubaslink/jeal-analysis/wiki

8. DOKUMENTACIJA NAUDOTOJUI

8.1. Apibendrintas sistemos galimybių aprašymas

JEAL yra personalizuota žiniatinklio platforma, skirta universitetų studentams atrasti klubus ir renginius. Sistema veikia trijų sluoksnių architektūra: React SPA (naršyklė) ↔ FastAPI (serveris) ↔ PostgreSQL (duomenų bazė).

Pagrindiniai sistemos funkcionalumai:

Onboarding testas – studentas vieną kartą praneša savo pomėgius.

Personalizuotos rekomendacijos – reitinguojami klubai ir renginiai pagal pomėgius.

Klubų katalogas – vertikalaus slinkimo srautas su filtravimo galimybe.

Renginių naršyklė – filtrai pagal kategoriją, miestą, datą.

Registracija su pajėgumų kontrole ir automatine laukimo eile.

QR tikrinimas – pasirašyti HMAC-SHA256 tokenai dalyvavimui patvirtinti.

Grįžtamojo ryšio sistema – renginių ir klubo veiklų vertinimai.

Panašūs studentai – privatumą saugantis pomėgių suderinimo sąrašas.

Administratoriaus panelė – klubų ir renginių valdymas.

8.2. Vartotojo vadovas

Vartotojas yra pasitinkamas nusileidimo (landing) puslapyje, kuriame gali registruotis arba prisijungti.

1 pav. Registracijos forma

Registruodamasis vartotojas įveda el. paštą, slaptažodį (min. 8 simboliai, turi turėti didžiąją raidę, skaičių ir specialų simbolį) ir papildomus profilio duomenis (vardą, fakultetą, programą, miestą).

Pirmą kartą prisijungus, vartotojas automatiškai nukreipiamas į onboarding testą (2 pav.), kuriame:

Naršomos pomėgių kategorijos (STEM, Menas, Sportas, Socialiniai, …).

Pasirenkami pomėgiai ir pažymima svarba: Žema / Vidutinė / Aukšta.

Pasirenkamas dalyvavimo pageidavimas: Klubai, Renginiai arba Abu.

Pateikiamas testas – rekomendacijos paruošiamos iš karto.

2 pav. Onboarding testas

Po onboarding testo vartotojas patenka į pagrindinį srautą (3 pav.) – personalizuotą rekomenduojamų klubų ir renginių sąrašą su paaiškinimo tekstais (pvz. „Rekomenduojama, nes atitinka Jūsų Programavimo pomėgius“).

3 pav. Pagrindinis srautas su rekomendacijomis

Vartotojas gali naršyti Klubų (4 pav.) ir Renginių (5 pav.) puslapius:

Prisijungti prie klubo – paspaudžiamas mygtukas „Prisijungti“.

Registruotis į renginį – paspaudžiamas mygtukas „Registruotis“.

Jei renginys pilnas – automatiškai įtraukiama į laukimo eilę.

Išsaugoti vėlesniam peržiūrėjimui – paspaudžiama žymės piktograma.

Renginio detalių puslapyje (6 pav.) matoma:

Renginio aprašymas, data, vieta ir pajėgumų juosta.

Dalyvių skaičius ir laukimo eilės ilgis.

Panašių interesų dalyvių sąrašas (privatumą saugantis – tik vardas, programa, bendri pomėgiai).

Dashboard'e (7 pav.) vartotojas mato savo registruotus renginius, lankomas klubus, laukimo eilės pozicijas ir kalendoriaus rodinį su artėjančiais renginiais.

7 pav. Vartotojo prietaisų skydelis (Dashboard)

8.3. Diegimo vadovas

Sistema įdiegiama taip:

Klonuojama repozitorija: git clone https://github.com/jokubaslink/jeal-analysis.git

Sukuriama PostgreSQL duomenų bazė: CREATE DATABASE jeal_db;

Sukuriama Python virtuali aplinka ir įdiegiamos priklausomybės: python -m venv .venv && source .venv/bin/activate && pip install -r requirements.txt

Nustatomas aplinkos kintamasis ir paleidžiamos migracijos: export DATABASE_URL="postgresql+psycopg2://postgres:admin@127.0.0.1:5432/jeal_db" && python -m alembic upgrade head

Paleidžiamas backend serveris: python -m uvicorn backend.app.main:app --reload (API pasiekiama adresu: http://127.0.0.1:8000)

Paleidžiamas frontend (atskirame terminale): cd frontend && npm install && npm run dev (Frontend pasiekiamas adresu: http://localhost:5173)

Numatytoji administratoriaus paskyra (kūrimui):

| Laukas | Reikšmė |
| --- | --- |
| El. paštas | admin@admin.com |
| Slaptažodis | Admin123! |

9. REZULTATŲ APIBENDRINIMAS IR IŠVADOS

Buvo sukurta žiniatinklio platforma JEAL, skirta universitetų studentams atrasti klubus ir renginius pagal savo pomėgius. Sistema veikia realiu laiku ir pasiekiama per VPS serverį.

Kūrimo metu buvo susipažinta su Scrum projektavimo procesu, FastAPI ir React 18 technologijomis, panaudoti agile projektavimo metodai.

Kūrimo metu buvo susidurta su API sutarčių derinimo iššūkiais tarp backend ir frontend komandoms dirbant lygiagrečiai – tai buvo sprendžiama dažniau bendraujant ir tiksliau apibrėžiant duomenų modelius prieš kūrimą.

Sukurta sistema yra viešai prieinama vartotojams: https://github.com/jokubaslink/jeal-analysis